АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021 г.                                          № 9                              х.Верхний Митякин

О подготовке жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022гг. Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов согласно приложению.

- Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Красновского сельского поселения Лаврухиной Л.В. обеспечить финансирование работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

- Специалисту по вопросам муниципального хозяйства Администрации Красновского сельского поселения Горшколепову А.И.:

- обеспечить контроль исполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

-  в срок до 15.05.2021г. создать Комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии (в состав комиссии включить по согласованию представителей Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора), разработать график работы  комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

- обеспечить работу комиссии по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии и получение паспортов готовности в срок до 01.10.2021г;

- в срок до 01.10.2021г. представить в сектор по организации капитального строительства и координации отраслей промышленности, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Тарасовского района паспорта готовности к работе в отопительный период 2021-2022 годов.

4.  Директору МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «КДЦ» Остапущенко О.Н. обеспечить до начала отопительного сезона необходимый запас угля и не допускать задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности поселения:

- обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов объектов инженерной и социальной инфраструктуры в срок до 01.10.2021г.;

- представить в комиссию по оценке готовности сельского поселения, предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии Администрации Красновского сельского поселения в срок до 25.09.2021г. все необходимые документы для получения паспортов готовности к работе в отопительный период 2021-2022 годов;

-  осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и складские помещения, чердаки и другие специализированные помещения.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                     Г.В.Бадаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения                                                          от 25.02.2021г. № 9

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Красновское сельское поселение

(наименование муниципального образования, предприятия)

к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Администрация Красновского сельского поселения | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2021-2022г.г. | 10 |  | 10 |  | До 20.09.2021г. |
|  | Обеспечить техническое обслуживание сетей уличного освещения в х. Нижнемитякин, в х. Красновка., х. Верхний Митякин, п. Весенний, п. Верхнетарасовский | 1392,9 |  | 1392,9 |  | До 20.12.2021г. |
|  | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог. | 1955,6 |  | 1955,6 |  | До 20.10.2021г. |
| Объекты учреждений культуры | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2021-2022г.г., объекты учреждений культуры | 15 |  | 15 |  | До 20.09.2021г. |
|  | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Красновский сельский клуб) | 123 |  | 123 |  | До 20.09.2021г. |
|  | Обеспечить запас твердого топлива (уголь) на объекте бюджетной сферы (Музей 13-ти Героев Советского Союза) | 126,8 |  | 126,8 |  | До 20.09.2021г. |
| Объекты социальной сферы | Подготовка карт готовности коммунально-бытового предприятия к пуску газа в отопительный период 2021-2022г.г. объекты предприятий, учреждений, расположенных на территории поселения |  |  | Бюджеты предприятий |  | До 20.09.2021г. |
|  | Промывка и гидравлическое испытание системы теплоснабжения |  |  | Бюджеты предприятий |  | 2-3 квартал 2021г |
|  | Ремонт и ТО запорной арматуры, системы КИП и А, манометров, термометров и ЭКМ |  |  | Бюджеты предприятий |  | 2-3 квартал 2021г |

Глава Администрации Красновского сельского поселения _________________________  Г.В. Бадаев