ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2015 г.                                  № __                             х. Верхний Митякин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 06.09.2013 г. № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 13.11.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от  __.__.2015 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2014 год

1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за  2014 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красновского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1398,2 | 1322,8 | 25 1322,8 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красновского сельского поселения | капитально отремонтировать 9 км автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красновского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4084,9 | 0 | 2 1142,4 |
| 4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красновского сельского поселения | построить и реконструировать 1,6 км автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13772,1 | 0 | 0 |
| 5 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красновского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 60,3 | 59,1 | 60,3 | отсутствие софинансирования из областного бюджета |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,9 | 1,6 | 0 | отсутствие софинансирования из областного бюджета |

3. Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 19255,2 | 1322,8 |
|  |  | областной бюджет | 16824,1 | 270,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2431,1 | 1052,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

4. Оценка эффективности реализации Программы за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается  на основе целевых показателей и индикаторов,  исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

Е=((60,3/59/1)+(0/1,6))/2*100%=51%

## Эффективность реализации муниципальной программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать неудовлетворительной  (значение эффективности реализации муниципальной программы ниже 75 процентов).

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------х100%

## Фп

Уэф = 1322,8/19255,2*100% = 6,9%

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать неудовлетворительным (процент освоения средств не отвечает приведенным в методике уровням).

Глава Красновского

сельского поселения                                                Г.В. Бадаев